دانشگاه تهران

دانشکدگان فارابی – دانشکده مهندسی

گروه مهندسی کامپیوتر

پروپوزال پروژه پایانی دوره کارشناسی

طراحی و پیاده‌سازی دستیار هوشمند بالینی (Clinical AI Copilot) مبتنی بر تلفیق پرونده بیمار و دانش پزشکی معتبر

Design and Implementation of an AI Clinical Copilot Based on Integration of Patient Context and Validated Medical Knowledge

نام دانشجویان: عرفان کربلائی – ایمان کربلائی

استاد راهنما: دکتر کاظم فولادی قلعه

پلتفرم اجرایی: وب‌اپلیکیشن (Next.js + FastAPI)

سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱. چکیده

۲. معرفی پروژه و مشخصات اجرایی

۲.۱. ذی‌نفعان پروژه

۲.۲. تفکیک وظایف و مسئولیت‌های اجرایی

۲.۳. برنامه زمان‌بندی تفصیلی و تسک‌های پیاده‌سازی

این بخش تفکیک اجرایی پروژه بین دو دانشجو را مشخص می‌کند. هدف از این تفکیک، تعریف مالکیت روشن برای هر زیرسیستم و در عین حال حفظ یکپارچگی معماری نهایی است. هر دانشجو مسئول طراحی، پیاده‌سازی، تست و مستندسازی بخش اصلی خود خواهد بود و مرحله یکپارچه‌سازی و آزمون End-to-End به‌صورت مشترک انجام می‌شود.

۲.۲. تفکیک وظایف و مسئولیت‌های اجرایی

| دانشجو | حوزه مسئولیت اصلی | شرح مسئولیت |
| --- | --- | --- |
| عرفان کربلائی | Backend و هسته هوشمند سیستم | طراحی Backend و API، PostgreSQL، مدیریت داده بیمار، پردازش سمت سرور اسناد و صوت، اتصال ابزار Speech-to-Text، ساخت Patient Context، اتصال مدل آماده، Retrieval در صورت نیاز، Citation و Prescription Safety. |
| ایمان کربلائی | Frontend و گردش کار بالینی | طراحی رابط کاربری و تجربه کاربر، Dashboard پزشک، Patient Profile، مدیریت اسناد، Voice Note و Transcript، Timeline و Summary، Clinical Chat، نمایش Citation و هشدارهای دارویی و اتصال Frontend به APIها. |
| کار مشترک | معماری، یکپارچه‌سازی و تحویل نهایی | تعریف معماری کلان، قرارداد API، تست End-to-End، رفع خطاهای Integration، آماده‌سازی Demo، مستندسازی مشترک معماری و Deployment. |

شرح دقیق وظایف دانشجو اول — عرفان کربلائی

۱. Backend و API: ایجاد ساختار FastAPI، تعریف مسیرهای API، اعتبارسنجی درخواست‌ها، مدیریت خطا و اتصال سرویس‌ها.

۲. Database و Patient Management: طراحی و پیاده‌سازی PostgreSQL شامل Patient، Disease، Medication، Laboratory، Document، Clinical Note و Voice Transcript و APIهای CRUD مرتبط.

۳. Document Processing در سمت سرور: دریافت فایل، ذخیره در Object Storage، اتصال PDF Parser/OCR، استخراج Fieldهای منتخب، ثبت provenance و ذخیره نتایج.

۴. Speech-to-Text در سمت سرور: دریافت فایل یا جریان صوتی، اتصال به Whisper یا سرویس آماده سازگار، تولید Transcript، نگهداری metadata و ارتباط Transcript با بیمار.

۵. Patient Context: جمع‌آوری داده‌های مرتبط بیمار و آماده‌سازی Context کنترل‌شده برای مدل آماده.

۶. مدل زبانی/پزشکی و Retrieval: اتصال مدل آماده مانند MedGemma یا API سازگار؛ در صورت نیاز اجرای Retrieval ساده یا Hybrid؛ عدم الزام به ساخت RAG دائمی.

۷. Citation: ثبت منشأ اطلاعات و آماده‌سازی داده لازم برای نمایش Source در صورت استفاده از منابع بیرونی.

۸. Prescription Safety: پیاده‌سازی Ruleهای منتخب، نرمال‌سازی دارو و تولید هشدار ساختاریافته بدون واگذاری ایجاد هشدار به LLM.

۹. تست Backend و AI: تست API، Context، Model Integration، Safety و سناریوهای Integration.

شرح دقیق وظایف دانشجو دوم — ایمان کربلائی

۱. Frontend Architecture: ایجاد پروژه Next.js، ساخت Layout، Routing، Design System و کامپوننت‌های قابل استفاده مجدد.

۲. Patient Dashboard و Patient Profile: نمایش فهرست بیماران، اطلاعات پایه، بیماری‌ها، داروها، آزمایش‌ها و یادداشت‌ها.

۳. Documents UI: رابط بارگذاری، فهرست اسناد، مشاهده فایل و نمایش متن و داده‌های استخراج‌شده با امکان بازبینی و اصلاح توسط کاربر.

۴. Voice Note UI: رابط ضبط صدا، توقف، پخش، نمایش Transcript، ویرایش متن و تأیید ذخیره Clinical Note.

۵. Conversation UI: رابط ثبت مکالمه پزشک و بیمار، نمایش Transcript و در صورت وجود Speaker Diarization نمایش تفکیک گویندگان.

۶. Timeline و Summary UI: نمایش رویدادهای زمانی، خلاصه بیمار، آزمایش‌های اخیر، داروها و یادداشت‌های بالینی.

۷. Clinical Chat UI: رابط پرسش پزشک، نمایش پاسخ مدل، وضعیت Loading/Error و نمایش اطلاعات بیمار مورد استفاده و Citation در صورت وجود.

۸. Prescription Safety UI: نمایش هشدار دارویی، شدت هشدار، دلیل و منبع.

۹. Usability و Frontend Testing: تست گردش کار، رفع مشکلات رابط و آماده‌سازی سناریوهای ارزیابی کاربری.

۲.۳. برنامه زمان‌بندی تفصیلی و تسک‌های پیاده‌سازی

برنامه زیر ترتیب اجرای فنی پروژه را مشخص می‌کند. اصل اجرایی پروژه این است که ابتدا هسته داده و زیرساخت ساخته شود، سپس Document و Voice، بعد Patient Summary و مدل آماده، و در نهایت Retrieval اختیاری، Prescription Safety و یکپارچه‌سازی نهایی انجام شود. هر هفته باید حداقل یک خروجی قابل اجرا و قابل تست ایجاد شود.

| هفته | عرفان کربلائی — Backend/AI | ایمان کربلائی — Frontend/UX | خروجی قابل تحویل |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | راه‌اندازی FastAPI، PostgreSQL، ERD، مدل‌های Patient و API Contract | راه‌اندازی Next.js، TypeScript، Layout، Routing و Wireframe صفحات اصلی | Skeleton کامل + ERD + API Specification |
| ۲ | Patient CRUD، Disease، Medication، Lab، Clinical Note و Validation | Patient List، Create/Edit Patient، Profile و Tabهای اصلی | Patient Management MVP |
| ۳ | File Upload API، Object Storage، PDF Parser/OCR، استخراج Field و provenance | Upload UI، Document List، Preview و نمایش نتایج OCR با امکان بازبینی | Document Processing MVP |
| ۴ | Audio API، اتصال STT آماده، Transcript، metadata و ذخیره Clinical Note | Voice Recording UI، Playback، Transcript، Edit و Save | Voice Note MVP |
| ۵ | Conversation Processing، Speaker Diarization در صورت امکان، Timeline API و Clinical Event | Conversation UI، Transcript Doctor/Patient و Timeline UI | Clinical Voice Documentation + Timeline |
| ۶ | Patient Context، منطق Summary و APIهای Summary/Timeline | Summary Dashboard، Recent Events و وضعیت فعلی بیمار | Patient Intelligence MVP |
| ۷ | اتصال مدل آماده، Context Template، Structured Output و مقایسه بدون/با Patient Context | Clinical Chat، نمایش پاسخ، Loading/Error و Source | Clinical Chat MVP |
| ۸ | Retrieval سبک در صورت نیاز، Citation و Prescription Safety Rules | Citation UI و Prescription Warning UI | Evidence/Safety MVP |
| ۹ | یکپارچه‌سازی همه سرویس‌ها، Logging، Error Handling و تست End-to-End | یکپارچه‌سازی کامل رابط، رفع خطا و آماده‌سازی Demo | نسخه یکپارچه MVP |
| ۱۰ | ارزیابی Backend/AI، WER/CER در صورت نیاز، کیفیت پاسخ، Citation و Safety | ارزیابی Usability، Workflow صوتی و UI، اصلاحات نهایی | گزارش‌های ارزیابی + مستندات + Demo نهایی |

اصل مالکیت هر تسک

هر تسک یک مسئول اصلی دارد و فرد دیگر در صورت نیاز به‌عنوان همکار در Integration یا Review مشارکت می‌کند.

کد Backend و منطق هوشمند زیر مالکیت اصلی عرفان کربلائی و کد Frontend و گردش کار بالینی زیر مالکیت اصلی ایمان کربلائی خواهد بود.

هیچ بخش اصلی پروژه صرفاً به‌صورت مشترک و بدون مالک ثبت نمی‌شود؛ بخش‌های مشترک فقط معماری کلان، قراردادهای API، Integration، تست End-to-End، Deployment و Demo نهایی هستند.

RAG و Vector Database تنها در صورت اثبات ارزش افزوده در MVP اضافه می‌شوند و بنابراین برای آن‌ها تسک اجباری مستقل تعریف نمی‌شود.

۳. بیان مسئله

۴. ضرورت و اهمیت پروژه

۵. پیشینه و وضعیت راهکارهای مشابه

۶. خلأ موجود و جایگاه پروژه پیشنهادی

۷. هدف اصلی و اهداف فرعی

۸. پرسش‌های تحقیق و فرضیات مهندسی

۹. نوآوری و دستاوردهای مورد انتظار

۱۰. محدوده پروژه و تعریف MVP

۱۱. معماری پیشنهادی سیستم

۱۲. جریان داده و سناریوهای اصلی

۱۳. روش اجرا و مراحل توسعه

۱۴. فناوری‌ها و ابزارهای مورد استفاده

۱۵. داده‌ها، منابع علمی و راهبرد بازیابی

۱۶. ایمنی، حاکمیت و محدودیت‌های بالینی

۱۷. معیارهای ارزیابی و روش اعتبارسنجی

۱۸. برنامه زمان‌بندی

۱۹. خروجی‌ها و مستندات نهایی

۲۰. ریسک‌ها و راهکارهای کاهش ریسک

۲۱. محدودیت‌های پروژه

۲۲. جمع‌بندی

۲۳. منابع

۱. چکیده

پروژه حاضر با عنوان «طراحی و پیاده‌سازی دستیار هوشمند بالینی (Clinical AI Copilot) مبتنی بر تلفیق پرونده بیمار و دانش پزشکی معتبر» با هدف طراحی یک سامانه تصمیم‌یار برای کمک به پزشکان در مرور سریع پرونده، ثبت و سازمان‌دهی اطلاعات بالینی، و دریافت پاسخ کمکی از ابزارها و مدل‌های آماده ارائه می‌شود. مسئله اصلی پروژه آن است که اطلاعات بیمار در محیط‌های بالینی معمولاً در قالبی ناهمگون، شامل گزارش‌های آزمایشگاهی، اسناد PDF، یادداشت‌های متنی، نسخه‌های قبلی و مستندات جدید ویزیت ثبت می‌شود. در نتیجه، پزشک برای دستیابی به یک تصویر یکپارچه از وضعیت بیمار، زمان و توجه قابل‌توجهی صرف می‌کند.

راهکار پیشنهادی، یک وب‌اپلیکیشن چندلایه است که اطلاعات ساختاریافته و غیرساختاریافته بیمار را مدیریت می‌کند، اسناد را پردازش و داده‌های قابل استفاده را استخراج می‌کند، از پرونده بیمار یک خلاصه و Timeline می‌سازد و با استفاده از Patient Context، یک مدل زبانی یا پزشکی آماده را برای پاسخ‌گویی کمکی به کار می‌گیرد. در صورت نیاز، اطلاعات مرتبط از پرونده یا منابع منتخب با روش‌های ساده و کنترل‌شده بازیابی می‌شوند و ایجاد زیرساخت سنگین RAG یا Vector Database الزامی نیست. همچنین ماژول Clinical Voice Documentation امکان ثبت Voice Note پزشک و، در سناریوی کنترل‌شده، تبدیل مکالمه پزشک و بیمار به متن را فراهم می‌کند.

تمرکز پروژه بر ساخت یک نمونه اولیه قابل اجرا و قابل ارزیابی با استفاده از ابزارها و مدل‌های آماده است و هدف آن آموزش یا بهبود مدل پایه نیست. در بخش Prescription Safety نیز بررسی اولیه تعاملات یا شرایط منع مصرف بر مبنای قواعد و منابع دارویی انجام می‌شود و مدل زبانی فقط نقش توضیح‌دهنده دارد؛ بنابراین تصمیم نهایی همچنان بر عهده پزشک خواهد بود. تشخیص خودکار تصاویر پزشکی، تجویز خودکار، اتصال مستقیم عملیاتی به سامانه‌های بیمارستانی و تصمیم‌گیری مستقل درمانی خارج از محدوده MVP قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها: Clinical AI Copilot، Patient Context، Clinical Documentation، Speech-to-Text، Medical AI، پرونده الکترونیک سلامت، خلاصه‌سازی بالینی، ایمنی دارویی، تصمیم‌یار بالینی.

چکیده انگلیسی

This project proposes the design and implementation of an AI Clinical Copilot that integrates patient-specific context, clinical documents, voice-based documentation, and ready-to-use language or medical models to support clinicians during patient review and documentation. The system is designed as an engineering integration project rather than a model-training project. It manages structured and unstructured patient data, processes selected documents, creates a concise summary and longitudinal timeline, and provides context-aware assistance. Retrieval is optional and lightweight; a persistent RAG or vector database is not a mandatory component. A Clinical Voice Documentation module supports physician voice notes and, in a controlled scenario, transcription of clinician-patient conversations. A separate prescription-safety layer performs predefined rule-based checks while the model is limited to explanation and natural-language presentation. The system is intended as decision support, not as an autonomous diagnostic or prescribing system.

The proposed web-based system separates structured and unstructured patient data, processes uploaded documents, extracts relevant clinical values, builds a concise patient summary and longitudinal timeline, and answers clinician queries using retrieval from trusted medical sources with explicit citations. A dedicated prescription-safety layer performs rule- and knowledge-base-driven checks for selected medication interactions and contraindication scenarios, while the language model is restricted to explanation and natural-language presentation. The system is intended as a decision-support assistant rather than an autonomous diagnostic or prescribing system. The MVP also includes a clinical voice-documentation module for physician voice notes and, in controlled scenarios, doctor-patient conversation transcription, with the transcript stored as a clinical document.

Keywords: Clinical AI Copilot, Patient Context, Clinical Documentation, Speech-to-Text, Medical AI, Electronic Health Records, Clinical Summarization, Medication Safety.

۲. معرفی پروژه و مشخصات اجرایی

| مشخصه | مقدار |
| --- | --- |
| عنوان فارسی | طراحی و پیاده‌سازی دستیار هوشمند بالینی (Clinical AI Copilot) مبتنی بر تلفیق پرونده بیمار و دانش پزشکی معتبر |
| عنوان انگلیسی | Design and Implementation of an AI Clinical Copilot Based on Integration of Patient Context and Validated Medical Knowledge |
| دانشگاه / دانشکده | دانشگاه تهران – دانشکدگان فارابی – دانشکده مهندسی |
| گروه آموزشی | مهندسی کامپیوتر |
| استاد راهنما | دکتر کاظم فولادی قلعه |
| دانشجویان | عرفان کربلائی – ایمان کربلائی |
| نوع پروژه | پروژه پایانی دوره کارشناسی |
| پلتفرم | وب‌اپلیکیشن |
| Backend | Python 3.11+ / FastAPI |
| Frontend | Next.js / TypeScript / TailwindCSS / Shadcn UI |
| دیتابیس | PostgreSQL |
| Object Storage | MinIO / S3-compatible storage |
| منابع بیرونی | PubMed، منابع رسمی دارویی و سایر منابع معتبر قابل اتصال |
| Speech-to-Text | Whisper یا سرویس آماده سازگار؛ در صورت مناسب بودن زبان/منابع، ارزیابی MedASR |
| مدل پزشکی/زبانی | مدل آماده مانند MedGemma یا API مدل سازگار، در صورت فراهم بودن منابع و امکان ارزیابی |

۲.۱. ذی‌نفعان پروژه

پزشکان و کاربران بالینی: ذی‌نفعان و کاربران اصلی سامانه که بیشترین منفعت را از مرور سریع پرونده، مشاهده Timeline و Summary، ثبت Voice Note و دریافت پاسخ یا هشدار کمکی دریافت می‌کنند؛

بیماران: ذی‌نفع نهایی که از سازمان‌دهی بهتر اطلاعات و کاهش زمان صرف‌شده برای مرور سوابق به‌صورت غیرمستقیم منتفع می‌شوند؛

تیم پروژه و دانشجویان توسعه‌دهنده: مسئول تحلیل نیازمندی‌ها، انتخاب و اتصال ابزارهای آماده، طراحی معماری، پیاده‌سازی، تست و ارزیابی سامانه؛

استاد راهنما و ارزیاب دانشگاهی: ناظر علمی پروژه و ارزیاب معماری، روش اجرا، کیفیت پیاده‌سازی و نتایج؛

پزشک یا مشاور بالینی پروژه: در صورت دسترسی، برای تعریف سناریوهای واقعی، بررسی نمونه خروجی‌ها و کمک به اعتبارسنجی محتوای بالینی؛

دانشگاه و گروه آموزشی: ذی‌نفع علمی پروژه و محل ارزیابی نهایی نمونه دانشگاهی.

۳. بیان مسئله

در بسیاری از فرایندهای بالینی، اطلاعات لازم برای درک وضعیت بیمار در یک محل واحد قرار ندارد. بخشی از اطلاعات ممکن است به صورت عددی و ساختاریافته ثبت شده باشد، بخشی در قالب گزارش PDF یا تصویر آزمایش قرار گرفته باشد و بخش دیگری در یادداشت‌های متنی یا سوابق قبلی وجود داشته باشد. این ناهمگونی باعث می‌شود بازیابی تصویر کامل از وضعیت بیمار برای پزشک نیازمند مرور چند منبع متفاوت باشد.

از طرف دیگر، استفاده مستقیم از چت‌بات‌های عمومی نیز پاسخ کاملی به این مسئله نمی‌دهد؛ زیرا یک مدل زبانی عمومی لزوماً به پرونده بیمار، مقادیر آزمایشگاهی، روند زمانی بیماری و منابع بالینی انتخاب‌شده دسترسی ندارد. افزون بر آن، مدل زبانی می‌تواند پاسخ‌هایی تولید کند که از نظر زبانی قانع‌کننده اما از نظر شواهد یا زمینه بیمار ناقص باشند. در حوزه سلامت، این مسئله اهمیت بیشتری دارد و طراحی سامانه باید به گونه‌ای باشد که پاسخ‌ها تا حد ممکن قابل ردیابی به داده‌های بیمار و منابع معتبر باشند.

مسئله سوم، بررسی برخی ریسک‌های مرتبط با دارو است. تشخیص همه تعاملات و ملاحظات دارویی به صورت دستی ممکن است زمان‌بر باشد و وابسته به دانش و شرایط خاص بیمار باشد. هدف این پروژه جایگزین کردن پزشک در تصمیم‌گیری نیست، بلکه فراهم کردن یک لایه کمکی برای شناسایی برخی الگوهای پرریسک، ارائه هشدار و نمایش دلیل و منبع آن است.

بنابراین مسئله اصلی پروژه به صورت زیر تعریف می‌شود: «چگونه می‌توان یک سامانه نرم‌افزاری قابل‌پیاده‌سازی و قابل‌ارزیابی طراحی کرد که اطلاعات ناهمگون بیمار را یکپارچه کند، دانش پزشکی معتبر را به صورت بازیابی‌شده به کار گیرد و پاسخ‌های بالینی قابل ردیابی را بدون واگذاری تصمیم نهایی به مدل زبانی ارائه دهد؟»

۴. ضرورت و اهمیت پروژه

کاهش زمان و بار شناختی لازم برای مرور سوابق بیمار؛

ماژول Clinical Voice Documentation شامل Speech-to-Text، Transcript و نمونه سناریوهای Voice Note و مکالمه پزشک-بیمار؛

کمک به ایجاد یک تصویر زمانی و یکپارچه از وضعیت بیمار؛

کاهش اتکا به پاسخ‌های بدون زمینه یا بدون منبع در پرسش‌های پزشکی؛

فراهم‌کردن امکان ارجاع مستقیم پاسخ به شواهد بیرونی؛

استفاده از قواعد و داده‌های قطعی برای قسمت‌هایی که نباید صرفاً به LLM واگذار شوند؛

ایجاد یک نمونه دانشگاهی قابل توسعه برای مطالعات بعدی در حوزه Clinical AI و Medical AI.

مطالعات و سامانه‌های جدید نیز نشان داده‌اند که Clinical Copilotها به سمت ترکیب پرونده طولی بیمار، شواهد بیرونی و رابط قابل تفسیر حرکت کرده‌اند؛ بنابراین پروژه حاضر از نظر موضوع در یک مسیر فعال و به‌روز قرار دارد، اما ارزش دانشگاهی آن باید بر معماری، روش پیاده‌سازی و ارزیابی قابل تکرار متمرکز شود نه بر ادعای «اولین سیستم در دنیا». [1][2]

۵. پیشینه و وضعیت راهکارهای مشابه

ایده استفاده از هوش مصنوعی به عنوان دستیار بالینی جدید نیست و نمونه‌های پژوهشی و صنعتی متعددی برای کمک به پزشکان در مرور اطلاعات، خلاصه‌سازی و تصمیم‌یار بالینی توسعه یافته‌اند. برای مثال، سامانه AI Consult از سوی Penda Health و OpenAI در محیط واقعی بررسی شده و در گزارش منتشرشده در سال ۲۰۲۵ از ارزیابی روی ده‌ها هزار ویزیت و کاهش خطاهای تشخیصی و درمانی در حضور Copilot صحبت شده است. [1]

در پژوهش‌های دانشگاهی نیز چارچوب‌هایی مانند CliCARE برای زمین‌گذاری مدل‌های زبانی در گایدلاین‌های بالینی و پرونده‌های طولی بیماران، و AICare برای مطالعه رابط تعاملی و قابل‌تفسیر در تصمیم‌گیری بالینی مطرح شده‌اند. این آثار نشان می‌دهند که استفاده از RAG ساده یا یک Prompt واحد، برای مسئله بالینی کافی نیست و موضوعاتی مانند زمان‌مندی داده‌ها، انتخاب شواهد، ارزیابی انسانی و قابلیت راستی‌آزمایی باید در طراحی لحاظ شوند. [2][3]

همچنین در حوزه داده و استانداردهای پزشکی، HL7 FHIR به عنوان استانداردی برای تبادل داده‌های سلامت و RxNorm به عنوان سامانه نام‌گذاری نرمال‌شده داروها توسط نهادهای معتبر ارائه شده‌اند. این استانداردها و منابع می‌توانند در فازهای بعدی پروژه برای افزایش قابلیت تعامل و استانداردسازی داده‌ها مورد استفاده قرار گیرند. [4][5]

۶. خلأ موجود و جایگاه پروژه پیشنهادی

با وجود ابزارها و مدل‌های آماده متعدد، مسئله این پروژه ساخت مدل هوش مصنوعی از صفر نیست. تمرکز بر یکپارچه‌سازی چند ابزار آماده در یک MVP منسجم است؛ به‌گونه‌ای که داده بیمار، اسناد، صوت و خروجی مدل در یک جریان مشخص قرار گیرند و مرز بین داده قطعی، مستندات و تولید زبان طبیعی روشن باشد.

بنابراین سهم پروژه حاضر به‌صورت «یکپارچه‌سازی و ارزیابی مهندسی ابزارهای آماده» تعریف می‌شود. پروژه مدعی آموزش یا بهبود مدل پایه نیست؛ بلکه یک معماری عملی برای ترکیب Patient Context، ابزارهای پردازش سند و صوت، یک مدل زبانی یا پزشکی آماده، و قواعد Prescription Safety ارائه می‌کند. بازیابی اطلاعات در صورت نیاز به‌صورت سبک و هدفمند انجام خواهد شد و ایجاد زیرساخت سنگین RAG یا Vector Database جزء الزامات پروژه نیست.

۷. هدف اصلی و اهداف فرعی

هدف اصلی: طراحی و پیاده‌سازی یک Clinical AI Copilot تحت وب که با استفاده از ابزارها و مدل‌های آماده، پرونده بیمار را به‌صورت ساختاریافته و غیرساختاریافته مدیریت کند، خلاصه و Timeline ایجاد نماید، Voice Note و متن مکالمه را ثبت کند، و در صورت امکان با یک مدل زبانی یا پزشکی آماده به پرسش‌های بالینی مبتنی بر زمینه بیمار پاسخ کمکی ارائه دهد.

طراحی مدل داده برای نگهداری اطلاعات ساختاریافته بیمار؛

پردازش فایل‌های PDF و تصاویر منتخب و استخراج داده‌های قابل استفاده؛

ایجاد خلاصه بالینی و نمایش روند زمانی اطلاعات؛

ایجاد یک لایه Retrieval سبک در صورت نیاز برای یافتن اطلاعات مرتبط از پرونده یا منابع منتخب؛ استفاده از RAG/Vector Database فقط در صورتی که در ارزیابی MVP ارزش افزوده مشخصی نشان دهد؛

ایجاد سازوکار Citation و نمایش منبع پاسخ؛

طراحی ماژول Prescription Safety با تکیه بر داده‌ها و قواعد مشخص و تفکیک آن از LLM؛

طراحی داشبورد وب برای تعامل پزشک با پرونده و خروجی‌های سیستم؛

پیاده‌سازی ماژول Speech-to-Text برای ثبت Voice Note پزشک و در سناریوی کنترل‌شده، تبدیل مکالمه پزشک و بیمار به متن و ذخیره آن به عنوان Clinical Document؛

تعریف و اجرای پروتکل ارزیابی فنی و کاربری.

۸. پرسش‌های تحقیق و فرضیات مهندسی

آیا ترکیب Patient Context با یک مدل زبانی/پزشکی آماده می‌تواند پاسخ‌های مرتبط‌تری نسبت به استفاده از مدل بدون زمینه بیمار ایجاد کند؟

آیا ارائه Citation و قطعه شواهد همراه پاسخ، امکان راستی‌آزمایی پاسخ توسط کاربر را افزایش می‌دهد؟

آیا جداسازی منطق Prescription Safety از LLM می‌تواند قابلیت آزمون‌پذیری و کنترل خطا را نسبت به واگذاری کامل این وظیفه به LLM بهبود دهد؟

آیا خلاصه بیمار و Timeline می‌توانند زمان مرور پرونده را در یک سناریوی کنترل‌شده کاهش دهند؟

آیا استفاده از Speech-to-Text برای ثبت Voice Note پزشک و مستندسازی مکالمه می‌تواند فرایند ثبت اطلاعات بالینی را در سناریوی کنترل‌شده ساده‌تر و کامل‌تر کند؟

فرضیات مهندسی پروژه در این مرحله بر مبنای قابلیت آزمون تعریف می‌شوند و نه ادعاهای بالینی قطعی. انتظار می‌رود افزودن Patient Context به مدل آماده، ارتباط پاسخ با وضعیت بیمار را بهتر کند و استفاده از ابزارهای آماده Speech-to-Text نیز ثبت اطلاعات بالینی را سریع‌تر و منسجم‌تر کند.

۹. نوآوری و دستاوردهای مورد انتظار

نوآوری پروژه در سطح کارشناسی عمدتاً مهندسی و معماری است و در چهار محور تعریف می‌شود:

تفکیک صریح داده‌های Structured و Unstructured و جلوگیری از تبدیل بی‌واسطه داده‌های عددی حساس به متن آزاد برای LLM؛

ساخت Patient Context برای آماده‌سازی اطلاعات بیمار و ارسال کنترل‌شده آن به مدل آماده؛

ثبت منشأ داده و در صورت استفاده از منابع بیرونی، نمایش منبع پاسخ به‌عنوان قابلیت قابل مشاهده؛

جدا کردن Prescription Safety از تولید آزاد LLM و استفاده از منطق قابل‌آزمون و منابع دارویی استاندارد؛

افزودن Clinical Voice Documentation برای تبدیل گفتار به متن، نگهداری متن خام و استفاده کنترل‌شده از محتوای صوتی در Patient Context؛

دستاورد مورد انتظار، یک نمونه عملیاتی قابل نمایش، کد منبع ساختاریافته، پایگاه داده نمونه/ناحیه آزمایشی، مستند معماری، گزارش ارزیابی و مجموعه سناریوهای تست خواهد بود.

۱۰. محدوده پروژه و تعریف MVP

برای جلوگیری از بیش‌برآورد دامنه، MVP پروژه شامل این محورهای اصلی است:

مدیریت پرونده و داده‌های ساختاریافته بیمار؛

بارگذاری و استخراج اطلاعات از اسناد منتخب؛

خلاصه‌سازی و Timeline بیمار و در صورت نیاز Retrieval سبک و Citation؛

بررسی محدود و قابل‌تعریف ایمنی دارویی.

مستندسازی صوتی بالینی: ثبت Voice Note پزشک و در سناریوی کنترل‌شده، رونویسی مکالمه پزشک و بیمار با ابزار آماده Speech-to-Text، ذخیره متن خام و ثبت منشأ آن به‌عنوان سند بالینی؛

موارد خارج از محدوده MVP شامل تشخیص خودکار تصاویر CT/MRI/X-ray، تجویز خودکار بدون تأیید پزشک، اتصال مستقیم عملیاتی به سیستم‌های بیمارستانی، دستیار صوتی عمومی و تعامل آزاد صوتی و تصمیم‌گیری مستقل درمانی است. این موارد می‌توانند در بخش «کارهای آینده» بررسی شوند.

۱۱. معماری پیشنهادی سیستم

معماری سیستم به صورت چندلایه طراحی می‌شود تا مسئولیت پردازش داده، بازیابی، منطق قطعی و تولید زبان طبیعی از یکدیگر تفکیک شوند. ساختار کلی به صورت زیر است:

| لایه | اجزای اصلی | وظیفه |
| --- | --- | --- |
| رابط کاربری | Next.js / TypeScript | مدیریت پرونده، نمایش Timeline، چت بالینی، هشدارها و منابع |
| Backend/API | FastAPI / Python | مدیریت درخواست‌ها، اعتبارسنجی، احراز هویت در صورت نیاز و orchestration |
| Patient Data | PostgreSQL | اطلاعات ساختاریافته مانند مشخصات، بیماری‌ها، داروها و نتایج آزمایش |
| Document Storage | MinIO / S3-compatible | نگهداری فایل‌های اصلی PDF و تصاویر |
| Document Processing | PyPDF / OCR / Vision model | استخراج متن و فیلدهای منتخب از اسناد |
| Medical Retrieval | جست‌وجوی ساده / در صورت نیاز Hybrid Retrieval | یافتن اطلاعات مرتبط از پرونده یا منابع منتخب؛ اجباری نبودن Vector DB |
| Context Builder | سرویس داخلی | ساخت Patient Context از داده‌های بیمار و آماده‌سازی ورودی مدل |
| LLM Engine | MedGemma یا مدل آماده/API سازگار | تولید پاسخ کمکی و خلاصه‌سازی؛ بدون آموزش مدل پایه |
| Safety Engine | Rules + Drug Knowledge Base | بررسی سناریوهای تعریف‌شده دارویی و تولید نتیجه قابل‌تکرار |
| Clinical Voice | Whisper / Speech-to-Text API / در صورت امکان MedASR | تبدیل Voice Note و مکالمه کنترل‌شده به متن و ثبت provenance |

منطق مهم سیستم به صورت زیر خواهد بود:

ورودی پزشک → استخراج Patient Context مرتبط → در صورت نیاز بازیابی اطلاعات منتخب → ارسال Context به مدل آماده → کنترل ساختار خروجی → نمایش پاسخ و منبع در صورت وجود

برای ورودی صوتی، جریان پردازش به صورت Voice Input → Speech-to-Text آماده → بازبینی متن و در صورت نیاز تفکیک گوینده → ذخیره Transcript و Metadata → افزودن محتوای مرتبط به Patient Context خواهد بود. آموزش یا بهبود مدل Speech-to-Text جزء پروژه نیست.

برای داده‌های عددی مهم، مقادیر اصلی از PostgreSQL یا داده ساختاریافته استخراج می‌شوند و مدل اجازه تغییر یا بازتولید آزاد آن‌ها را ندارد. Voice Transcript نیز سند متنی محسوب می‌شود و قبل از تبدیل احتمالی بخشی از محتوا به داده ساختاریافته، امکان بازبینی کاربر حفظ خواهد شد.

۱۲. جریان داده و سناریوهای اصلی

۱۲-۱. سناریوی ایجاد پرونده

ایجاد پرونده بیمار و ثبت شناسه داخلی ناشناس در محیط آزمایشی؛

ثبت مشخصات پایه، بیماری‌ها، داروها و نتایج آزمایش منتخب؛

ذخیره داده‌ها با schema مشخص و اعتبارسنجی نوع و بازه منطقی در صورت امکان.

۱۲-۲. سناریوی بارگذاری سند

بارگذاری PDF یا تصویر؛

ثبت فایل اصلی در Object Storage؛

استخراج متن و فیلدهای مورد نیاز با parser/OCR؛

اعتبارسنجی و ذخیره داده‌های استخراج‌شده با ثبت منبع؛

۱۲-۳. سناریوی خلاصه‌سازی و Timeline

ترکیب داده‌های ساختاریافته و رویدادهای مستخرج از اسناد؛

مرتب‌سازی زمانی بر اساس تاریخ رویداد یا تاریخ ثبت؛

تولید خلاصه کوتاه و قابل خواندن؛

نمایش تغییرات مهم و روندهای قابل مشاهده بدون ادعای تشخیص خودکار.

۱۲-۴. سناریوی پرسش بالینی

دریافت سؤال پزشک؛

شناسایی داده‌های مرتبط در پرونده؛

بازیابی شواهد از منابع منتخب؛

تولید پاسخ همراه با Citation؛

نمایش اطلاعات بیمار مورد استفاده و سطح اطمینان/محدودیت در صورت تعریف.

۱۲-۵. سناریوی Prescription Safety

دریافت داروی جدید و اطلاعات لازم از پرونده؛

نرمال‌سازی نام دارو در صورت امکان با شناسه استاندارد مانند RxCUI؛

اجرای قواعد منتخب تعامل/منع مصرف؛

تولید هشدار ساختاریافته؛

استفاده از LLM فقط برای توضیح و نمایش قابل فهم هشدار، نه ایجاد خود هشدار.

۱۲-۶. سناریوی مستندسازی صوتی بالینی

ثبت Voice Note توسط پزشک از طریق رابط وب و ارسال فایل/جریان صوتی برای پردازش؛

تبدیل گفتار به متن با سرویس Speech-to-Text و ثبت زمان، شناسه بیمار و منشأ صوت؛

در سناریوی مکالمه، تفکیک گفتار پزشک و بیمار در صورت استفاده از Speaker Diarization؛

ذخیره متن خام به عنوان Clinical Document و در صورت نیاز تولید خلاصه یا اطلاعات ساختاریافته از متن؛

محتوای صوتی صرفاً برای مستندسازی و ایجاد Context کمکی استفاده می‌شود و نباید به‌صورت خودکار به تشخیص یا دستور درمانی قطعی تبدیل شود.

۱۳. روش اجرا و مراحل توسعه

پروژه به صورت توسعه مرحله‌ای و افزایشی انجام می‌شود. در هر مرحله یک خروجی قابل تست تولید خواهد شد و به‌جای توسعه مدل از صفر، تمرکز بر اتصال و ارزیابی ابزارهای آماده خواهد بود.

| مرحله | فعالیت‌ها | خروجی |
| --- | --- | --- |
| ۱. تحلیل و طراحی | تعریف نیازمندی‌ها، Use Case، مدل داده، threat model و معماری اولیه | سند نیازمندی و معماری |
| ۲. پایگاه داده | طراحی schema، روابط و APIهای اصلی | PostgreSQL + مدل داده |
| ۳. پردازش اسناد | PDF parsing، OCR، استخراج فیلدهای منتخب و ثبت provenance | Document pipeline |
| ۴. Patient Summary | خلاصه‌سازی، Timeline و APIهای مربوط، پیاده‌سازی Speech-to-Text و Clinical Voice Documentation با ابزار آماده | Patient dashboard و Voice Documentation |
| ۵. Model + Retrieval اختیاری | اتصال مدل آماده؛ افزودن Retrieval سبک در صورت نیاز؛ آماده‌سازی Context و Citation در صورت استفاده از منبع | Clinical Chat MVP |
| ۶. Prescription Safety | نرمال‌سازی دارو، قواعد منتخب و نمایش هشدار | Safety engine |
| ۷. Frontend و یکپارچه‌سازی | رابط پزشک و اتصال همه سرویس‌ها | نسخه یکپارچه MVP |
| ۸. ارزیابی | ساخت مجموعه تست، اجرای baseline و مقایسه | گزارش ارزیابی |
| ۹. مستندسازی | مستند معماری، نصب، API، تست و گزارش نهایی | نسخه نهایی پروژه |

۱۴. فناوری‌ها و ابزارهای مورد استفاده

| حوزه | فناوری پیشنهادی | دلیل انتخاب |
| --- | --- | --- |
| Backend | Python + FastAPI | سرعت توسعه، اکوسیستم مناسب AI و APIهای سبک |
| Frontend | Next.js + TypeScript | ساخت رابط تعاملی و typed |
| UI | TailwindCSS + Shadcn UI | سرعت توسعه رابط حرفه‌ای |
| Database | PostgreSQL | ذخیره ساختاریافته و queryهای دقیق |
| Object Storage | MinIO / S3 | مدیریت امن‌تر فایل و جداسازی blob از metadata |
| OCR / Parsing | PyPDF + OCR/vision tools | پردازش اسناد و تصاویر منتخب |
| LLM | MedGemma / OpenAI / مدل سازگار | استفاده از مدل آماده؛ انتخاب بر اساس کیفیت، هزینه و منابع محاسباتی |
| Retrieval | SQL / Full-text / Hybrid در صورت نیاز | بازیابی ساده و قابل‌کنترل؛ Vector DB و RAG فقط در صورت اثبات ارزش افزوده |
| Medical sources | PubMed + منابع رسمی منتخب | کاهش اتکا به محتوای وب عمومی |
| Drug terminology | RxNorm در صورت امکان | نرمال‌سازی و شناسایی داروها |
| Testing | Pytest + تست‌های API و سناریویی | پوشش لایه‌های مهندسی |
| Speech-to-Text | Whisper یا Speech-to-Text API؛ MedASR در صورت مناسب بودن زبان | استفاده از مدل آماده و عدم نیاز به آموزش یا بهبود مدل |

۱۵. داده‌ها، منابع علمی و راهبرد بازیابی

داده‌های واقعی شناسایی‌پذیر بیمار در این پروژه استفاده نخواهد شد مگر آنکه مجوزهای لازم و سازوکار de-identification مناسب فراهم شود. برای MVP از داده‌های مصنوعی، داده‌های عمومی مجاز و سناریوهای کنترل‌شده استفاده می‌شود. هدف، اتصال و ارزیابی ابزارهای آماده در یک محیط آموزشی است؛ نه آموزش یا fine-tune کردن مدل با داده واقعی بیمار.

برای شواهد پزشکی، اولویت با منابع معتبر و مشخص است. PubMed یک منبع بزرگ نمایه‌سازی ادبیات زیست‌پزشکی است و می‌تواند برای بازیابی مقالات و شواهد استفاده شود. [6] برای نام‌گذاری استاندارد داروها، RxNorm توسط National Library of Medicine ارائه شده و هدف آن فراهم کردن نام‌ها و شناسه‌های نرمال‌شده برای داروها و ارتباط بین واژگان دارویی است. [4][5] برای اطلاعات برچسب دارویی، می‌توان از منابع رسمی مانند FDA Online Label Repository در محدوده مجاز استفاده کرد. [7]

راهبرد بازیابی اطلاعات حداقلی است: ابتدا اطلاعات مرتبط از پرونده بیمار و پایگاه‌های انتخابی بازیابی می‌شوند و فقط در صورت نیاز یک لایه Retrieval/Embedding سبک به سامانه اضافه می‌شود. ایجاد Vector Database یا RAG دائمی جزء الزامات نیست. در صورت استفاده از منابع بیرونی، provenance هر قطعه اطلاعات تا حد امکان ثبت می‌شود.

۱۶. ایمنی، حاکمیت و محدودیت‌های بالینی

ماهیت حوزه پروژه ایجاب می‌کند که سیستم به عنوان ابزار تحقیقاتی و آموزشی و در قالب Decision Support تعریف شود. سیستم نباید در نسخه MVP به‌عنوان ابزار مستقل تشخیص یا تجویز معرفی شود. تصمیم نهایی در همه سناریوهای بالینی بر عهده پزشک است و رابط کاربری نیز این مرز را به‌صورت واضح نمایش خواهد داد.

عدم استفاده از عبارت‌ها و طراحی‌هایی که سیستم را به عنوان پزشک مستقل معرفی می‌کنند؛

نمایش واضح منبع و داده‌های مورد استفاده برای پاسخ، هرجا ممکن باشد؛

جلوگیری از ذخیره داده واقعی شناسایی‌پذیر در محیط توسعه بدون مجوز؛

ثبت خطاها و رویدادهای مهم برای audit؛

تفکیک منطق قطعی از LLM؛

عدم ادعای صحت ۱۰۰ درصدی و تعریف آزمون‌پذیر برای هر زیرسامانه.

۱۷. معیارهای ارزیابی و روش اعتبارسنجی

ارزیابی پروژه باید متناسب با هدف آن انجام شود: صحت استخراج و رونویسی، کیفیت ثبت و بازیابی اطلاعات بیمار، کیفیت پاسخ مدل آماده، ایمنی قواعد دارویی، سرعت و کاربری. هدف پروژه، ارزیابی یک محصول مهندسی‌شده است و نه رقابت یا آموزش مدل پایه.

| محور | معیار | روش ارزیابی پیشنهادی |
| --- | --- | --- |
| استخراج | Field Accuracy / Exact Match | مقایسه مقادیر استخراج‌شده با ground truth برای مجموعه اسناد آزمایشی |
| Retrieval | Retrieval Quality (اختیاری) | فقط در صورت فعال شدن Retrieval؛ مقایسه اطلاعات بازیابی‌شده با مجموعه مرجع |
| Citation | Citation Accuracy | بررسی اینکه ادعای پاسخ واقعاً توسط منبع ارجاع‌شده پشتیبانی می‌شود |
| Grounding | Answer Quality / Unsupported Claim Rate | بررسی نمونه پاسخ‌های مدل آماده و علامت‌گذاری ادعاهای بدون پشتوانه |
| Summary | Completeness / Critical Error Rate | ارزیابی توسط معیارهای از پیش تعریف‌شده و در صورت امکان مرور انسانی |
| Drug Safety | Sensitivity / Specificity / FNR | مقایسه نتیجه با سناریوهای مرجع و توجه ویژه به False Negative |
| Performance | Latency | اندازه‌گیری P50/P95 برای درخواست‌های استاندارد |
| Usability | SUS یا پرسشنامه مشابه | ارزیابی کاربری با گروه کوچک از کاربران هدف در محیط کنترل‌شده |
| Voice / STT | WER / CER | مقایسه متن پیاده‌سازی‌شده با transcript مرجع در مجموعه صوتی آزمایشی |
| Speaker Diarization | Speaker Attribution Accuracy | ارزیابی درصد نسبت‌دادن صحیح بخش‌های گفتار به پزشک و بیمار در سناریوی مکالمه |

برای ارزیابی مدل آماده، در صورت امکان دو حالت مقایسه می‌شود: «مدل بدون اطلاعات بیمار» در برابر «مدل همراه با Patient Context». اگر Retrieval اضافه شود، اثر آن نیز به‌صورت اختیاری مقایسه خواهد شد. این پروژه الزامی برای ساخت یا نگهداری یک RAG دائمی ندارد.

برای ماژول Speech-to-Text، از یک سرویس یا مدل آماده استفاده می‌شود و عملکرد آن با مجموعه صوتی کنترل‌شده و متن مرجع ارزیابی خواهد شد. معیارهایی مانند WER/CER و در صورت استفاده از Speaker Diarization، دقت نسبت‌دهی گوینده اندازه‌گیری می‌شود. آموزش یا بهبود مدل صوتی در پروژه انجام نخواهد شد.

در ماژول Prescription Safety، به دلیل اهمیت بالای False Negative، سناریوهای مرجع به صورت دستی طراحی و بررسی خواهند شد و علاوه بر Accuracy، حساسیت و نرخ خطای منفی کاذب گزارش می‌شود. هیچ مقدار عددی از پیش به‌عنوان «دقت ۱۰۰٪» برای این بخش فرض نمی‌شود.

۱۸. برنامه زمان‌بندی

| فاز | مدت | فعالیت‌ها | وضعیت/خروجی |
| --- | --- | --- | --- |
| فاز ۱ | ۱ هفته | نهایی‌سازی پروپوزال، نیازمندی‌ها و معماری | سند نهایی پروپوزال و معماری |
| فاز ۲ | ۱ هفته | مدل داده و PostgreSQL | ERD و API اولیه |
| فاز ۳ | ۲ هفته | آپلود، parsing و OCR اسناد منتخب | Document pipeline |
| فاز ۴ | ۲ هفته | Patient Summary و Timeline | نسخه اولیه داشبورد بیمار |
| فاز ۵ | ۲ هفته | اتصال مدل آماده، تنظیم Patient Context و در صورت نیاز Retrieval سبک و Citation | Clinical Chat MVP |
| فاز ۶ | ۲ هفته | Prescription Safety و یکپارچه‌سازی | نسخه کامل MVP |
| فاز ۷ | ۱ هفته | تست، baseline و ارزیابی | گزارش ارزیابی |
| فاز ۸ | ۱ هفته | مستندسازی و آماده‌سازی ارائه | نسخه نهایی و Demo |

۱۹. خروجی‌ها و مستندات نهایی

کد منبع Backend و Frontend؛

مدل داده و migrationهای PostgreSQL؛

پایپ‌لاین پردازش اسناد و نمونه خروجی؛

ماژول Patient Summary و Timeline؛

ماژول Clinical Chat و در صورت استفاده، Citation؛

ماژول Prescription Safety؛

مجموعه تست‌ها و سناریوهای ارزیابی؛

گزارش نتایج و تحلیل محدودیت‌ها؛

مستند نصب، راه‌اندازی، معماری و API؛

نسخه Demo قابل ارائه و فایل ارائه نهایی.

۲۰. ریسک‌ها و راهکارهای کاهش ریسک

| ریسک | اثر | راهکار کاهش |
| --- | --- | --- |
| Hallucination در LLM | بالا | محدود کردن Context، نمایش منبع در صورت وجود، structured output و بازبینی کاربر |
| خطای OCR | متوسط تا بالا | اعتبارسنجی مقادیر، نمایش متن/منبع اولیه و نگهداری provenance |
| عدم کفایت منابع پزشکی | بالا | محدود کردن منابع به فهرست مشخص؛ در صورت دسترسی ارزیابی مدل پزشکی آماده |
| بیش از حد بزرگ شدن Scope | بالا | قفل کردن MVP و انتقال قابلیت‌های پیشرفته به Future Work |
| False Negative دارویی | بسیار بالا | عدم اتکا به LLM، تعریف قواعد مرجع و تست سناریویی |
| نشت داده خصوصی | بسیار بالا | داده مصنوعی/ناشناس، محدودیت دسترسی و عدم استفاده از داده واقعی در MVP |
| هزینه/Latency مدل‌های ابری | متوسط | انتخاب ابزار آماده مناسب، کنترل تعداد فراخوانی‌ها، caching و امکان استفاده از مدل محلی سبک |
| خطای Speech-to-Text / تفکیک گوینده | متوسط | استفاده از داده صوتی کنترل‌شده، محاسبه WER/CER، نمایش امکان بازبینی متن، نگهداری audio provenance و عدم اتکا به transcript برای تصمیم مستقل |

۲۱. محدودیت‌های پروژه

پروژه در سطح MVP و نمونه دانشگاهی است و برای استفاده بالینی عملیاتی نیازمند ارزیابی‌ها و مجوزهای بسیار گسترده‌تر خواهد بود؛

داده‌های مورد استفاده در MVP احتمالاً مصنوعی یا عمومی خواهند بود؛ بنابراین تعمیم نتایج به جمعیت واقعی محدود است؛

کیفیت OCR، مدل زبانی و منابع خارجی می‌تواند بر عملکرد سیستم اثر بگذارد؛

Prescription Safety فقط مجموعه محدودی از سناریوهای تعریف‌شده را پوشش می‌دهد و ادعای پوشش جامع همه تعاملات و شرایط پزشکی ندارد؛

اتصال استاندارد به سامانه‌های بیمارستانی در MVP انجام نمی‌شود؛ با این حال طراحی معماری می‌تواند در آینده از استانداردهایی مانند HL7 FHIR پشتیبانی کند. [4]

۲۲. جمع‌بندی

پروژه AI Clinical Copilot پیشنهادی، یک مسئله واقعی در تقاطع مهندسی نرم‌افزار، پردازش داده‌های پزشکی و استفاده کاربردی از ابزارهای آماده هوش مصنوعی را هدف قرار می‌دهد. مزیت اصلی پروژه، نه ساخت مدل جدید، بلکه طراحی یک وب‌اپلیکیشن منسجم برای اتصال Patient Context، اسناد، Voice Documentation، مدل زبانی یا پزشکی آماده و قواعد ایمنی دارویی است. ماژول Speech-to-Text نیز بدون توسعه مدل جدید، به‌عنوان یک سرویس آماده برای کاهش اصطکاک در ثبت اطلاعات وارد سامانه می‌شود.

با محدود کردن دامنه به MVP، استفاده از ابزارها و مدل‌های آماده، عدم آموزش مدل از صفر، استفاده از داده‌های کنترل‌شده، محدود کردن نقش مدل و تعریف معیارهای ارزیابی، پروژه از یک Demo صرف فراتر رفته و به یک پروژه پایانی قابل دفاع در سطح کارشناسی تبدیل می‌شود. خروجی مورد انتظار یک وب‌اپلیکیشن عملیاتی در محیط آزمایشی به همراه مستندات معماری، مجموعه تست و گزارش ارزیابی خواهد بود.

۲۳. منابع

[1] OpenAI. (2025). Pioneering an AI clinical copilot with Penda Health. OpenAI, July 22, 2025. https://openai.com/index/ai-clinical-copilot-penda-health/

[2] Li, D., Liang, J., Li, W., Wang, X., Cao, L., & Yu, K. (2025). CliCARE: Grounding Large Language Models in Clinical Guidelines for Decision Support over Longitudinal Cancer Electronic Health Records. arXiv:2507.22533.

[3] Zhu, Y., et al. (2026). Augmenting Clinical Decision-Making with an Interactive and Interpretable AI Copilot: A Real-World User Study with Clinicians in Nephrology and Obstetrics. arXiv:2602.00726.

[4] HL7 International. FHIR Release 5.0.0. Health Level Seven International. https://www.hl7.org/fhir/

[5] National Library of Medicine. RxNorm Overview and RxNorm Files. U.S. National Library of Medicine. https://www.nlm.nih.gov/research/umls/rxnorm/overview.html

[6] National Library of Medicine. PubMed. U.S. National Library of Medicine. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

[7] U.S. Food and Drug Administration. FDA Online Label Repository. https://labels.fda.gov/

[8] National Library of Medicine. RxNorm Technical Documentation and Terminology Services. U.S. National Library of Medicine. https://www.nlm.nih.gov/research/umls/rxnorm/

[10] OpenAI. Whisper model documentation. OpenAI API Documentation. https://developers.openai.com/api/docs/models/whisper-1

[9] Google for Developers. Health AI Developer Foundations: MedASR. 2026. https://developers.google.com/health-ai-developer-foundations

[8] Google for Developers. MedGemma: Health AI Developer Foundations. 2026. https://developers.google.com/health-ai-developer-foundations/medgemma